|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLANO DE GERENCIAMENTO DE**  **RISCOS** | | | |
| Objetivos | | | | | |
| Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como os riscos do projeto serão gerenciadas | | | | | |
| Projeto | | Mobili | | | |
| Data Registro | | 12/11/2020 | | | |
| Responsável (da parte cliente): | | Marcus Eugênio | | | |
| Responsável (da parte do projeto): | | Anderson Laurentino | | | |
| Risk Breakdown Structure (RBS) | | | | | |
|  | | | | | |
| Qualificação dos riscos | | | | | |
| Escala de probabilidades | | | | | |
| Baixa | 20% | | A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada pequena ou imperceptível. | | |
| Média | 40% | | A probabilidade de ocorrência do risco pode ser considerada razoável e tem uma boa chance de acontecer. | | |
| Alta | 80% | | O risco é iminente e tem muita chance de acontecer. | | |
| Escala de impactos | | | | | |
| Muito Baixo | 5% | | Nenhum impacto significativo | | |
| Baixo | 20% | | Impacto de 6% sobre o orçamento | | |
| Média | 40% | | Impacto de até 12 % sobre o orçamento | | |
| Alta | 60% | | Impacto de até 18 % sobre o orçamento | | |
| Muito Alto | 80% | | Impacto acima de 18 % sobre o orçamento | | |
| Reserva financeira para gerenciamento de recursos humanos | | | | | |
| Tipo de reserva | | | | Valor da Reserva | Quem aprova o uso |
| Reservas de contingência (para Riscos Identificados): são reservas destinadas exclusivamente ao gerenciamento de riscos previstos no projeto, não podendo ser feito uso delas para outra finalidade. | | | | R$ 1.753,00 | Scrum Master |
| Reservas para gerenciamento (Riscos Não Previstos): são reservas exclusivas para riscos não previstos e somente a gerência Sênior pode fazer uso delas para tratar riscos ocorridos neste projeto. | | | | R$ 1.958,00 | Gerente de Projeto |
| Freqüência de avaliação dos riscos | | | | | |
| A cada Sprint é realizado uma reunião para mapeamento dos riscos.  A cada mudança que ocorra no projeto. | | | | | |
| Freqüência e critérios para atualização deste plano | | | | | |
| Caso cria-se a necessidade de mapear mais algum risco. E caso mude o impacto de um risco sobre o orçamento. | | | | | |
| Elaborado por: Jackson Matheus | | | | | |
| Aprovado por: José Helton Alves | | | | | |