|  |  |
| --- | --- |
|  | **ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)** |
| Objetivos | |
| Este documento descreve o agrupamento de elementos do projeto orientado a entrega que organiza e define o escopo total do projeto. | |
| Projeto | Mobili |
| Data Registro | 18/10/2020 |
| Responsável (da parte cliente): | Marco Eugênio |
| Responsável (da parte do projeto): | Anderson Laurentino e Helton Alves |
| Componentes da WBS | |
| ***Número do Pacote de trabalho***: 1.0  **Level:** 1  ***Nome do Pacote de trabalho***: Projeto Mobili  **Responsável pelo Pacote**: Anderson Laurentino  **Descrição:** Entrega final do projeto.  ***Duração do pacote:*** 400 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.1  **Level:** 2  ***Nome do Pacote de trabalho***: Análise de requisitos  **Responsável pelo Pacote**: Anderson Laurentino  **Descrição:** Levantar os requisitos, entender e documentar bem o que está sendo solicitado.  ***Duração do pacote:*** 100 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.1.1  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Documento Análise das Partes Interessadas  **Responsável pelo Pacote**: Helton Alves  **Descrição:** Documento que descreve quem tem interesse pelo projeto diretamente ou indiretamente, classificar a sua importância e como seu trabalho ou dia a dia será afetado após desenvolvimento do projeto.  ***Duração do pacote:*** 20 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.1.2  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Documento Análise de requisitos  **Responsável pelo Pacote**: Anderson Laurentino  **Descrição:** Documento que descreve de uma forma geral o que o cliente está esperando como resultado, e quais os pontos que são imprescindíveis para a conclusão desse projeto.  ***Duração do pacote:*** 40 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.1.3  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Documento Análise de requisitos funcionais  **Responsável pelo Pacote**: Anderson Laurentino  **Descrição:** Documento que descreve de forma funcional, um pouco mais técnico, o que o cliente está esperando como resultado, e quais os pontos técnicos que são imprescindíveis para a conclusão desse projeto.  ***Duração do pacote:*** 40 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.2  **Level:** 2  ***Nome do Pacote de trabalho***: Prototipação  **Responsável pelo Pacote**: João Matheus  **Descrição:** Etapa de visualização do que foi entendido por parte do time de desenvolvimento. Para chegar a um ponto em comum com o cliente.  ***Duração do pacote:*** 30 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.2.1  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Mockup  **Responsável pelo Pacote**: João Matheus  **Descrição:** Visualização inicial do Layout do projeto.  ***Duração do pacote:*** 30 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.3  **Level:** 2  ***Nome do Pacote de trabalho***: Desenvolvimento  **Responsável pelo Pacote**: João Matheus  **Descrição:** Desenvolvimento do projeto.  ***Duração do pacote:*** 270 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.3.1  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Análise de Arquitetura Front-End  **Responsável pelo Pacote**: João Matheus  **Descrição:** Analisar como o projeto Web do cliente está estruturado para que desenhar o Layout da melhor forma.  ***Duração do pacote:*** 70 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.3.2  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Criação dos Layouts das Telas  **Responsável pelo Pacote**: Jackson Matheus  **Descrição:** Criar o Layout das telas utilizando adobe XD utilizando a análise feita na etapa anterior.  ***Duração do pacote:*** 100 horas  ***Número do Pacote de trabalho***: 1.3.3  **Level:** 3  ***Nome do Pacote de trabalho***: Criação da experiência com Usuário  **Descrição:** Criar uma melhor Experiência do Usuário para utilização do aplicativo Web, utilizando Adobe XD.  **Responsável pelo Pacote**: Aslay Clevisson e Pedro Salvador  ***Duração do pacote:*** 100 horas | |